Universidad Técnica Nacional

Sede Central

Ingeniería del Software

Diseño de Aplicaciones Web

Avance 1 Proyecto #2

Integrantes:

Siriam Paulina Araya Alfaro

Ignacio Arroyo Soto

Profesora:

Nathalie Paniagua López

II Cuatrimestre, 2025

- FRAMEWORK O LIBRERÍA:

Bootstrap

- TIPO DE NEGOCIO:

La empresa se dedica a la venta de productos y servicios tecnológicos. En TechZone ofrecemos equipos electrónicos, accesorios, soporte técnico y soluciones digitales personalizadas. Además, realizamos lanzamientos de nuevos productos y eventos tecnológicos para mejorar la experiencia de nuestros clientes.

- LOGO:

- PALETA DE COLORES

- MAQUETADO DE PÁGINAS WEB

- CRONOGRAMA

| Semana | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Semana 8 | Investigación y definición de la identidad de la marca | Ambos |
| Semana 8 | Diseño del logo y selección de la paleta de colores | Ambos |
| Semana 8 | Definición de estructura y asignación de páginas del sitio | Ambos |
| Semana 8 | Diseño estructura página Inicio | Siriam Paulina Araya Alfaro |
| Semana 8 | Diseño estructura página Detalle producto/Servicios | Ignacio Arroyo Soto |
| Semana 9 | Diseño estructura página Productos/Servicios | Siriam Paulina Araya Alfaro |
| Semana 9 | Diseño estructura página Proceso de compra | Ignacio Arroyo Soto |
| Semana 9 | Diseño estructura página Contacto | Ignacio Arroyo Soto |
| Semana 9 | Diseño estructura página Acerca de | Siriam Paulina Araya Alfaro |
| Semana 9 | Maquetado visual (wireframes) de cada sección | Cada uno según su asignación |
| Semana 9 | Revisión, validación del maquetado | Ambos |
| Semana 10 | Programación de la página Inicio | Siriam Paulina Araya Alfaro |
| Semana 10 | Programación de la página Productos/Servicios | Siriam Paulina Araya Alfaro |
| Semana 10 | Programación de la página Detalle Productos/Servicios | Ignacio Arroyo Soto |
| Semana 10 | Programación de la página Proceso Compra | Ignacio Arroyo Soto |
| Semana 11 | Programación de la página Contacto | Ignacio Arroyo Soto |
| Semana 11 | Programación de la página Acerca de | Siriam Paulina Araya Alfaro |
| Semana 12 | Pruebas y depuración | Ambos |
| Semana 12 | Corrección de errores | Ambos |
| Semana 13 | Revisión final | Ambos |